Liste de contrôle Libération de l’exécution

Nom de projet

Classification	Sélectionnez un élément.
État	Sélectionnez un élément.
Nom du programme
No du projet
Chef de projet	Chef de projet
Version	0.1
Date	Cliquez ici pour saisir une date.
Mandant	Mandant
Auteur/auteurs
Distribution

Suivi des modifications

Version	Date	Modification	Auteur
0.1

Tableau 1 :	contrôle des modifications

Description

La liste de contrôle Libération de l’exécution décrit les points de contrôle et les critères généraux et spécifiques au projet qui sont pertinents pour la décision de libération de l’exécution.

Texte en italique : remarques sur l’utilisation ou exemples - à modifier ou à supprimer selon les besoins.

Libération de l’exécution

N°	Résultat	Critère	Évaluation	Responsable	Date
01	Mandat d’exécution	Objectifs du projet complets et non contradictoires ?	oui	Peter Müller	15.06.2022
02	Mandat d’exécution coordonné avec les objectifs et stratégies de l’organisation permanente ?
03	Risques identifiés et analysés, et mesures définies. Risques jugés acceptables ?
04	Liste des parties prenantes	Parties prenantes identifiées et analysées ; intérêts concordant avec les objectifs du projet ?
05	Analyse des bases légales	Bases légales existantes ou mesures prises à ce propos ?
06	Analyse des besoins de protection	Besoins de protection analysés et nécessité d’élaborer un concept SIPD clarifiée ?
07	Analyse de l’appel d’offres	Analyse de l’appel d’offres coordonnée avec le service d’achats ou un organe similaire et résultats pris en compte dans l’étude ?
08	Étude	Variante choisie décrite et évaluée sur la base des objectifs et exigences sommaires ?
09	Étendue et délimitation du projet définies ?
10	Rentabilité assurée compte tenu des coûts d’investissement et d’exploitation ?
11	Critères d’évaluation définis en détail ? Durabilité prise en compte dans les critères ? Risques pris en compte ?
12	Plan de gestion du projet	Organisation du projet définie et tenant compte des parties prenantes ?
13	Tous les partenaires disposent-ils des ressources humaines suffisantes et ont-ils les compétences et l’expérience requises ?
14	Tous les plans (achats, résultats, communication, vérifications, délais) disponibles et plausibles ?
15	Méthodes et techniques définies pour l’élaboration des résultats, et convenues entre les partenaires ?
16	La décision Décider la libération du release est-elle obligatoire ?
17	Les modalités des rapports à produire dans le projet et pour l’organisation permanente sont-elles définies ?
Points de vérification spécifiques au projet
P-01
P-02

Tableau 2 :	libération de l’exécution