Checkliste Durchführungsfreigabe

Projektname

Klassifizierung	Wählen Sie ein Element aus.
Status	Wählen Sie ein Element aus.
Programmname
Projektnummer
Projektleiter	Projektleiter
Version	0.1
Datum	Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.
Auftraggeber	Auftraggeber
Autor/Autoren
Verteiler

Änderungsverzeichnis

Version	Datum	Änderung	Autor
0.1

Tabelle 1:	Änderungskontrolle

Beschreibung

Die Checkliste Durchführungsfreigabe beschreibt generelle und projektspezifische Prüfpunkte und Kriterien, die für den Entscheid Durchführungsfreigabe relevant sind.

Kursiver Text im Dokument: Hinweise zur Verwendung oder Beispiele - entsprechend anzupassen oder zu löschen.

Durchführungsfreigabe

Nr.	Ergebnis	Kriterium	Bewertung	Verantwortlich	Datum
01	Durchführungsauftrag	Projektziele vollständig und widerspruchsfrei?	ja	Peter Müller	15.06.2022
02	Durchführungsauftrag mit den Zielen und Strategien der Stammorganisation abgestimmt?
03	Risiken identifiziert, analysiert und Massnahmen definiert. Risiken als vertretbar beurteilt?
04	Liste der Stakeholder	Stakeholder identifiziert, analysiert und Interessen stehen mit den Projektzielen in Übereinstimmung?
05	Rechtsgrundlagenanalyse	Rechtliche Grundlagen vorhanden oder Massnahmen dazu festgelegt?
06	Schutzbedarfsanalyse	Schutzbedarf analysiert und geklärt, ob ein ISDS-Konzept erstellt werden muss?
07	Beschaffungsanalyse	Beschaffungsanalyse mit Beschaffungsstelle oder einer entsprechenden Stelle abgestimmt und Ergebnis in der Studie berücksichtigt?
08	Studie	Die gewählte Variante beschrieben und auf der Grundlage der Ziele und groben Anforderungen bewertet?
09	Projektumfang und Abgrenzung festgelegt?
10	Wirtschaftlichkeit unter Berücksichtigung der Investitions- und Betriebskosten gegeben?
11	Bewertungskriterien umfassend festgelegt? Berücksichtigen sie die Nachhaltigkeit? Berücksichtigen sie die Risiken?
12	Projektmanagementplan	Projektorganisation definiert und berücksichtigt sie die Stakeholder?
13	Personelle Ressourcen bei allen Partnern mit genügend Kapazität und den benötigten Fähigkeiten vorhanden?
14	Alle Pläne (Beschaffungen, Ergebnisse, Kommunikation, Prüfungen, Termine) vorhanden und plausibel?
15	Methoden und Techniken für die Erarbeitung der Ergebnisse festgelegt und unter den Partnern vereinbart?
16	Wurde geklärt, ob der Entscheid Releasefreigabe treffen im Projekt zwingend vorgeschrieben ist oder nicht?
17	Reporting im Projekt und gegenüber der Stammorganisation festgelegt?
Projektspezifische Prüfpunkte
P-01
P-02

Tabelle 2:	Durchführungsfreigabe